Prijedlog/povelja projekta

Naziv projekta: Sportska školica

Kratica: Spoško

Opis projekta: aplikacija koja omogućava roditeljima lakši upis djece na sportske aktivnosti. Korisnici(roditelji) moći će upisati dijete na pojedinu grupnu aktivnost(sportska školica, nogomet, tenis, plivanje), vidjeti podatke o treneru, otkazati termin treninga i razne druge stvari koje su bitne za rezerviranje sportske aktivnosti. Cilj aplikacije je omogućiti roditeljima jednostavan i lako dostupan pristup sportskim aktivnostima koje nude pojedini treneri te upis djece na iste. Aplikacija bi se smatrala uspješnom ako bi bila jednostavna za koristiti te ako bi dosegla određen broj korisnika te potakla veći broj roditelja na upis djece na sportske aktivnosti s ciljem razvoja motoričkih sposobnosti i socijalnih vještina.

Plan projekta

Faze izrade projekta:

1. Prihvaćanje konačne ideje aplikacije
2. Opis namjene i funkcionalnosti aplikacije uz odgovarajuće specifikacije zahtjeva
3. Prijedlog idejnog tehničkog rješenja (odabir tehnologija i načina na koji će dijelovi aplikacije komunicirati...)
4. Izrada baze podataka sportske školice
5. Izrada backenda - API
6. Izrada web stranice
7. Testiranje Spoško-a i puštanje u pogon
8. Automatizacija procesa u sustavu

Studija izvedivosti projekta

### 1. Ponderirano vrednovanje alternativa
Za evaluaciju alternativa korištena je metoda ponderiranog vrednovanja. Analizirane su tri moguće alternative:
- A1: Razvoj vlastite aplikacije od početka
- A2: Korištenje gotove SaaS platforme uz prilagodbu
- A3: Korištenje open-source rješenja s prilagodbom
Evaluacija alternativa temelji se na sedam ključnih kriterija:
1. Jednostavnost korištenja (20%)
2. Troškovi razvoja i održavanja (25%)
3. Skalabilnost (15%)
4. Funkcionalnost (15%)
5. Sigurnost podataka (10%)
6. Vrijeme potrebno za implementaciju (10%)
7. Podrška i održavanje (5%)

Kriterij	Ponder	A1 (razvoj od početka)	A2 (SaaS rješenje)	A3 (open-source)
Jednostavnost korištenja	20%	8	9	7
Troškovi razvoja	25%	9	9	7
Skalabilnost	15%	9	7	6
Funkcionalnost	15%	9	7	8
Sigurnost podataka	10%	9	6	7
Vrijeme implementacije	10%	6	9	7
Podrška i održavanje	5%	8	7	6
Ukupni ponderirani rezultat	100%	7.8	7.9	6.9

Najbolje ocijenjena alternativa je A2 (SaaS rješenje) zbog najnižih troškova i brzine implementacije, no A1 (razvoj od početka) također postaje isplativa opcija jer nema početnog troška razvoja.

### 2. Analiza sadašnje vrijednosti troškova i koristi
Za analizu troškova i koristi razmatraju se ključni troškovi i koristi kroz period od 3 godine.
#### Ključni troškovi:
1. Razvoj i prilagodba aplikacije (A1: 0€, A2: 15,000€, A3: 25,000€)
2. Održavanje i podrška (A1: 10,000€/god, A2: 5,000€/god, A3: 8,000€/god)
3. Hosting i infrastruktura (A1: 3,000€/god, A2: 2,000€/god, A3: 3,500€/god)
4. Marketing i promocija (A1: 20,000€, A2: 15,000€, A3: 18,000€)
5. Administracija i operativni troškovi (A1: 5,000€/god, A2: 3,000€/god, A3: 4,000€/god)

#### Ključne koristi:
1. Prihodi od pretplate korisnika (A1: 40,000€/god, A2: 50,000€/god, A3: 45,000€/god)
2. Povećanje upisa djece u sport (A1: 20%, A2: 30%, A3: 25%)
3. Smanjenje administrativnih troškova (A1: 10,000€/god, A2: 15,000€/god, A3: 12,000€/god)
4. Brži upis i bolja organizacija (A1: 30% brže, A2: 40% brže, A3: 35% brže)
5. Zadovoljstvo korisnika (A1: 7/10, A2: 9/10, A3: 8/10)
6. Mogućnost proširenja funkcionalnosti (A1: 80%, A2: 60%, A3: 70%)
7. Rast broja trenera (A1: 20%, A2: 35%, A3: 25%)

### Zaključak
Na temelju ponderiranog vrednovanja alternativa i analize troškova, SaaS rješenje (A2) i vlastiti razvoj (A1) sada su gotovo ravnopravni. Ako je razvoj vlastite aplikacije moguć bez dodatnih troškova, A1 postaje vrlo isplativa opcija, iako zahtijeva više vremena za implementaciju i održavanje. Time se postiže osnovni cilj aplikacije – jednostavan i lako dostupan upis djece na sportske aktivnosti uz smanjenje troškova uz lako održavanje aplikacije.

Specifikacija zahtjeva

Poslovni zahtjevi:
ID	Opis	Prioritet
PZ01	Pridobivanje novih korisnika
PZ02	Omogućiti naplatu za registraciju trenera
PZ03

Korisnički zahtjevi:
ID	Opis	Prioritet
KZ01	Rezerviranje treninga kod slobodnog trenera
KZ02	Onemogućiti rezerviranje prevelikog broja treninga
KZ03	Lako stupanje u kontakt sa trenerom
KZ04

Funkcionalni zahtjevi:
ID	Opis	Prioritet
FZ01	Korisnik može stvoriti račun	Visok
FZ02	Korisnik može mijenjati detalje o računu	Srednji
FZ03	Korisnik može izbrisati račun	Srednji
FZ04	Roditelj može prijaviti i odjaviti dijete u/iz grupu/e treninga	Visok
FZ05	Trener može napraviti grupu treninga za pojedini sport	Visok
FZ06	Trener može dodati/otkazati termin treninga	Srednji
FZ07	Trener može napraviti novu bilješku
FZ08	Korisnik može pregledati bilješke
FZ09	Administrator može prihvatiti ili odbiti registraciju trenera	Srednji
FZ10	Administrator može izbrisati račun korisnika ili trenera	Srednji

Nefunkcionalni zahtjevi:
ID	Opis	Prioritet
NZ01	Sustav mora raditi barem 99.9% vremena	Srednji
NZ02	Sustav mora imati barem 1GB slobodnog prostora za bazu podataka	Srednji
NZ03	Sustav mora imati rezervne kopije baze podataka	Srednji
NZ04

Model poslovnog procesa

0.razina – DIJAGRAM KONTEKSTA

        1.razina – PREGLEDNI DIJAGRAM

        2.razina – DETALJNI DIJAGRAM PROCESA